Compte rendu réunion téléphonique du GT Contraintes Techniques

du 22 octobre 2009

Participants :

POWEO : N. Deloge

EDF : I. Ropert, A. Lavoix

CNR : L. Thevenet

SNET : E. Joubert

GDFSuez : A. Roussel

Retour sur le CR de la réunion précédente :

EDF demande de prendre en compte ses remarques concernant l’analyse de faisabilité fonctionnelle d’une cible de fichier d’échange unique quelque soient les filières et sur la demande  d’EDF (non retenue par le GT) d’inclure l’informatisation partielle des offres complémentaires dans la première étape

Première estimation des délais nécessaires à l’instruction des options proposées par le GT 

Rappel des options :

· 1ère étape puis 2ème étape

· 1ère étape seule

· 2ème étape seule

Ces délais s’entendent hors réflexions et rédactions des spécifications par le GT.

	 
	1ère étape puis 2ème étape
	1ère étape seule
	2ème étape seule
	Remarques

	 
	1ère étape
	2ème étape
	
	
	

	CNR
	3 mois
	3 mois
	3 mois
	3 mois
	Préférence 2ème étape directement

	EDF
	12 mois*
	/
	12 mois*
	/
	Préférence 1ère étape 

	GDF Suez
	1 mois
	4 mois
	1 mois
	4 mois
	En fonction des avancées du GT. Préférence 1ère étape rapidement

	POWEO
	/
	/
	/
	/
	Préférence 1ère étape rapidement

	RTE
	12 mois
	18 mois
	12 mois
	18 mois
	Préférence 1ère étape rapidement

	SNET
	/
	/
	/
	/
	Préférence 1ère étape rapidement


* délai enveloppe de réalisation à partir de la validation des spécifications, étape préalable que EDF estime être de l’ordre de 6 mois. Les ressources disponibles pour cette analyse fonctionnelle  ne pourront être dégagées qu’au second semestre 2010 du fait des autres projets en cours.

En l’état et sans spécifications plus précises sur le contenu de l’étape 2, EDF ne peut se prononcer sur des délais spécifiques à cette étape.

Les délais annoncés par CNR, GDF Suez, EDF et RTE sont compatibles avec les contraintes de Poweo et la SNET.

Positionnement du GT sur l’option préférentielle
Le GT opte pour une réalisation de la première étape dès que possible. Ensuite une réflexion plus approfondie sur l’intérêt et la nécessité de préparer et réaliser la 2ème étape sera menée.

Définition du plan d’action

Les membres du GT disponibles participeront à des réunions visant à une première élaboration des spécifications de la 1ère étape (décembre 2009 / janvier 2010). L’objectif est d’aboutir à une version en mars qui sera soumise à tous les membres du GT lors d’une réunion spécifique. En fonction des éventuelles études complémentaires nécessaires et des impacts, une validation des spécifications par tous les membres du GT est visée de préférence en septembre 2010, si besoin en fin d’année pour une réalisation au mieux en milieu ou fin de 1er semestre 2011.

Planning des réunions :

	GT restreint 

	1ere réunion
	8 décembre à 14h (GDF Suez)

	2ème réunion 
	26 janvier à 10h (Tour Initiale) en salle 1-005

	GT au complet 

	1ère réunion
	30 mars à 10h

	2ème réunion
	15 juin à 10h (Tour Initiale) en salle 1-005

	3ème réunion
	septembre


Lieu : Tour Initiale

